國立臺北商業大學

專題會議記錄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 第9次例行會議 | | | | | | | |
| 時間 | 5/5 下午2點 | | | 地點 | | | Line線上討論 | |
| 主席 | 吳貫瑋 | | | 紀錄 | | | 范紘齊 | |
| 出席狀況 | 應到 : 6 / 實到 : 6 | | | | | | | |
| 會議主旨 | 第5次組內會議 | | | | | | | |
| 討論事項（條列式） | | | | | | | | |
| 1. 討論系統架構 2. 前後端任務分工 3. 專題手冊內容的調整 | | | | | | | | |
| 會議內容 | | | | | | | | |
| * + - 1. **釐清目前專題進度，以及討論出系統架構跟實作方式—**   **硬體:arduino(目前功能有指紋、密碼按鍵、LCD顯示)，現在還差開發深度學習功能做出人臉&聲紋辨識，還要購買模組來導入辨識模型。**  **後台APP:記錄用戶進出資訊跟分析趨勢等。**   * + - 1. **完成分組分工，2人負責組裝硬體跟開發辨識功能; 3人設計後台監控資料的app跟資料庫等功能; 1人撰寫專題手冊。**       2. **調整了整體系統開發的甘特圖的部分欄位。** | | | | | | | | |
| 臨時動議 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 下次會議 | | | | | | | | |
| 時間 | | 5/18 晚上8點 | | | 地點 | Google Meet | | |
| 預計討論事項 | | 準備簡報的講稿跟分配講解部分 | | | | | | |
| 紀錄確認 | | | 組長確認 | | | | | 確認日期時間 |
| 范紘齊 | | | 吳貫瑋 | | | | | 5/14 |